Hoja de Ruta del Proyecto
L&F — Lost And Found

Lista de tareas para avanzar de forma ordenada en el desarrollo del proyecto

Objetivo: utilizar esta lista como guía de trabajo para saber cuál es el siguiente paso del proyecto, evitando tareas repetitivas y manteniendo el desarrollo alineado con el MVP.

# Fase 1 — Dejar lista la base del proyecto

☐ Revisar y organizar el repositorio: confirmar frontend y backend, revisar carpetas, eliminar archivos innecesarios y verificar .gitignore y .env.example.

☐ Preparar el entorno de desarrollo: configurar Python/FastAPI, Node.js/Astro e instalar dependencias.

☐ Configurar Git y las ramas: definir una estrategia sencilla de ramas y mantener commits claros y pequeños.

# Fase 2 — Diseñar la base de datos

☐ Identificar las entidades: Encargado, Estudiante, Objeto, Reclamación, Decisión y Entrega.

☐ Definir los atributos de cada entidad, incluyendo tipos de datos y campos obligatorios.

☐ Definir las relaciones entre las entidades.

☐ Crear el modelo de base de datos en SQLite con claves primarias, foráneas y restricciones básicas.

☐ Probar la base de datos con datos de prueba y verificar que las relaciones funcionen.

# Fase 3 — Construir el backend

☐ Organizar la arquitectura del backend: modelos, esquemas, servicios, rutas/endpoints y configuración de base de datos.

☐ Implementar la autenticación del encargado.

☐ Implementar el registro y consulta de estudiantes.

☐ Implementar el registro, consulta y actualización de estado de objetos perdidos y encontrados.

☐ Implementar el registro y consulta de reclamaciones y la información proporcionada por el reclamante.

☐ Implementar la revisión y decisión de reclamaciones: aprobar/rechazar, motivo obligatorio, encargado y fecha/hora.

☐ Implementar el registro de entregas y actualización del estado del objeto.

☐ Implementar el historial de reclamaciones, decisiones y entregas.

# Fase 4 — Construir el frontend

☐ Crear la estructura visual de Astro: layout, menú, navegación y página inicial.

☐ Crear la pantalla de inicio de sesión.

☐ Crear el módulo de estudiantes.

☐ Crear el módulo de objetos: registrar perdido, registrar encontrado, consultar y ver detalle.

☐ Crear el módulo de reclamaciones.

☐ Crear la pantalla de revisión y comparación entre objeto y reclamante.

☐ Crear la pantalla de decisión con aprobación/rechazo y motivo.

☐ Crear el módulo de entregas.

☐ Crear el módulo de historial.

# Fase 5 — Conectar todo

☐ Conectar Astro con FastAPI.

☐ Conectar FastAPI con SQLite.

☐ Probar el flujo completo: inicio de sesión → estudiante → objeto → reclamación → características → revisión → decisión → entrega → historial.

☐ Corregir errores de integración.

☐ Verificar que los datos se guarden y recuperen correctamente.

# Fase 6 — Calidad y pruebas

☐ Crear pruebas del backend.

☐ Probar las validaciones de datos.

☐ Probar casos correctos y casos incorrectos.

☐ Probar autenticación y permisos.

☐ Probar reclamaciones aprobadas y rechazadas.

☐ Probar la entrega y el cambio de estado del objeto.

☐ Revisar la trazabilidad de decisiones y entregas.

# Fase 7 — Documentación y entrega

☐ Actualizar el README.

☐ Actualizar los diagramas UML cuando la implementación haya cambiado.

☐ Revisar que los RF01–RF18 estén implementados.

☐ Relacionar los requisitos con las funcionalidades desarrolladas.

☐ Documentar instalación, ejecución y pruebas.

☐ Revisar la estructura y limpieza del código.

☐ Revisar commits y ramas.

☐ Preparar la demostración del sistema.

☐ Preparar la presentación y entrega del Proyecto de Aula.

# Siguiente paso recomendado

El siguiente objetivo importante es diseñar y dejar funcionando la base de datos de L&F antes de implementar todas las funcionalidades.

Repositorio → Entorno → Base de datos → Backend → Frontend → Integración → Pruebas → Documentación → Entrega

# Flujo principal del MVP

☐ Encargado inicia sesión.

☐ Se registra el estudiante.

☐ Se registra un objeto perdido o encontrado.

☐ Se registra una reclamación.

☐ Se registran las características proporcionadas por el reclamante.

☐ El encargado revisa y compara la información.

☐ El encargado aprueba o rechaza la reclamación.

☐ Se registra obligatoriamente el motivo de la decisión.

☐ Si corresponde, se registra la entrega.

☐ Se actualiza el estado del objeto.

☐ La información queda disponible en el historial.